🧬 HOJA DE RUTA DE DESARROLLO DE LA DEMO

Kalido-Lite + TAISA

(Metadata Intelligence Platform – Internal Replacement for Kalido / DataDNA)

🧩 Visión General

Esta hoja de ruta define el plan de desarrollo de una demo funcional cuyo objetivo es validar técnica y conceptualmente el reemplazo interno de las herramientas Kalido y DataDNA, incorporando capacidades avanzadas de razonamiento explicable mediante TAISA.

🎯 Objetivo del sistema

Construir una plataforma interna de inteligencia de metadata que:

- Replique el flujo crítico de DataDNA + Kalido

- Reduzca de forma drástica:

  - La complejidad técnica

  - Los costos operativos

  - La dependencia de herramientas de terceros

- Incorpore razonamiento explicable y auditable a través de TAISA

- Permita análisis estructural, impacto y explicación técnica de cambios en el EDW

El sistema está diseñado como una base sólida para evolución futura, no como una solución puntual o cerrada.

🧠 Principios de diseño

El desarrollo de la demo se rige por los siguientes principios fundamentales:

- MySql como motor interno único
Toda la persistencia, razonamiento estructural y modelado se basa en PostgreSQL.

- Grafos embebidos en SQL
Lineage e impacto se representan mediante estructuras relacionales y consultas recursivas, sin dependencia de motores externos como Neo4j.

- Plantillas genéricas de metadata (engine-agnostic)
La extracción de metadata se define mediante templates canónicos, independientes del motor fuente.

- Adaptadores livianos por motor
Cada motor implementa únicamente la traducción de templates a SQL nativo, sin lógica de negocio.

- IA desacoplada vía API (TAISA)
El razonamiento se externaliza completamente, garantizando desacople, trazabilidad y reemplazabilidad.

- Arquitectura Docker-first
Todo el sistema debe ser ejecutable mediante contenedores, sin instalación manual compleja.

- MVP demostrable en una laptop
La demo debe poder ejecutarse localmente, en minutos, y servir como prueba tangible del enfoque propuesto.

🔧 FASE 0 – Preparación y Cierre de Diseño (FOUNDATION)

📌 Objetivo

Dejar el diseño del sistema completamente cerrado antes de iniciar el desarrollo de código productivo, asegurando coherencia arquitectónica, claridad de alcance y reducción de retrabajo.

📐 Alcance

Durante esta fase se deben completar y validar los siguientes aspectos:

- Confirmar la arquitectura final del sistema

- Cerrar el modelo de datos interno (SQL + grafo)

- Definir con precisión el alcance exacto del MVP y de la demo

📦 Entregables

Al finalizar la Fase 0 deben existir los siguientes entregables formales:

- Arquitectura del sistema validada y documentada

- Modelo interno SQL + Grafo completamente definido

- Alcance de demo y MVP cerrado, sin ambigüedades

🔌 FASE 1 – Metadata Acquisition

(Equivalente a DataDNA – Pasos 1 a 3)

📌 Objetivo

Implementar la captura de metadata estructural del EDW sin dependencias externas, utilizando un modelo basado en plantillas genéricas (engine-agnostic) y adaptadores livianos por motor.

Esta fase sienta las bases de todo el sistema: snapshot, diff, lineage, impacto y razonamiento.

🧩 Componentes

1.1 Metadata Query Templates

Definir un catálogo canónico de queries lógicas que describan qué metadata se desea obtener, sin acoplarse a ningún motor de base de datos específico.

Templates mínimos obligatorios (MVP)

- list_databases

- list_schemas

- list_tables

- list_columns

- list_views

- list_dependencies

- list_query_usage (opcional – MVP+)

Principios de los templates

- No contienen SQL nativo

- Son independientes del motor fuente

- Definen entradas y salidas de forma explícita

- Tienen salida estructurada conocida

Formato estándar de un template

template_name:

description:

inputs:

output_schema:

1.2 SQL Adapters

Implementar adaptadores livianos por motor, responsables únicamente de traducir y ejecutar los templates definidos.

Adaptadores a implementar

- TeradataAdapter

- PostgresAdapter (utilizado para la demo)

Responsabilidades del adaptador

- Traducir template → SQL nativo del motor

- Ejecutar la consulta contra el motor correspondiente

- Devolver el resultado normalizado al esquema del template

📌 Los adaptadores no contienen lógica de negocio, no persisten datos y no conocen el modelo interno del sistema.

📂 Archivos sugeridos

Estructura recomendada del módulo de conectores:

connectors/

├── templates/

│   ├── list_tables.yaml

│   ├── list_columns.yaml

├── adapters/

│   ├── base_adapter.py

│   ├── teradata_adapter.py

│   └── postgres_adapter.py

🗄️ FASE 2 – Metadata Landing & Snapshots

(Equivalente a DataDNA – Pasos 2, 3 y 6)

📌 Objetivo

Persistir estados completos y consistentes del EDW en PostgreSQL, permitiendo versionado temporal de la metadata y estableciendo la base para comparación histórica, análisis de cambios y razonamiento posterior.

Esta fase transforma la metadata capturada en estado estructural persistente.

🧩 Componentes

2.1 Snapshot Engine

Implementar el Snapshot Engine, responsable de orquestar la captura y persistencia de metadata en una ejecución controlada.

Responsabilidades principales

- Crear un snapshot lógico por cada ejecución

- Generar y gestionar un snapshot_id único

- Asociar toda la metadata capturada al snapshot_id correspondiente

Tablas clave involucradas

- snapshot

- schema_snapshot

- table_snapshot

- column_snapshot

📌 El Snapshot Engine no realiza análisis, únicamente captura y persiste estado.

2.2 Snapshot Loader

Implementar el Snapshot Loader, encargado de la persistencia efectiva de los datos capturados.

Responsabilidades principales

- Inserción transaccional de toda la metadata del snapshot

- Garantizar consistencia referencial entre entidades

- Manejar versionado temporal de snapshots

Tipos de snapshot

- Baseline
Representa un estado de referencia inicial del EDW

- Incremental
Representa ejecuciones posteriores utilizadas para comparación y detección de cambios

📌 Ante cualquier error durante la carga, el snapshot debe abortarse completamente (rollback total).

🔍 FASE 3 – Parsing & Diff Engine

(Equivalente a DataDNA – Pasos 5 y 7)

📌 Objetivo

Detectar y registrar cambios estructurales en la metadata del EDW mediante la comparación entre snapshots consecutivos (o arbitrarios), de forma determinística, auditable e independiente del motor fuente.

Esta fase convierte estados históricos en eventos de cambio explícitos.

🧩 Componentes

3.1 Diff Engine

Implementar el Diff Engine, responsable de comparar snapshots y generar eventos normalizados de cambio.

Comparación entre snapshots

- Snapshot N (estado actual)

- Snapshot N-1 (estado previo)

📌 La comparación se realiza sobre claves naturales (schema, tabla, columna), no sobre IDs internos.

Tipos de cambios soportados (MVP)

- ADD
Nuevo objeto o atributo detectado

- DROP
Objeto o atributo eliminado

- MODIFY
Cambio en propiedades existentes, tales como:

  - Tipo de dato

  - Nullability

  - Posición ordinal

  - Otros atributos estructurales relevantes

Salida del Diff Engine

- Generación de uno o más change_event por cada diferencia detectada

- Cada evento representa un cambio atómico y auditable

3.2 Normalización semántica

Implementar una capa de normalización semántica de cambios, con el objetivo de:

- Expresar los cambios de forma independiente del motor fuente

- Eliminar particularidades específicas del SQL nativo

- Garantizar consistencia en etapas posteriores (impacto y razonamiento)

📌 A partir de esta fase, todos los cambios se expresan en un lenguaje común, entendible por humanos, motores de impacto y TAISA.

🧠 FASE 4 – Lineage & Graph Engine

(Equivalente a DataDNA – Pasos 7 a 9)

📌 Objetivo

Construir lineage técnico e impacto estructural de forma determinística y auditable, sin utilizar motores de grafos externos, apoyándose exclusivamente en PostgreSQL y consultas recursivas.

Esta fase reemplaza el uso de soluciones externas de graph processing por un enfoque simple, controlado y transparente.

🧩 Componentes

4.1 Graph Model (SQL)

Definir un modelo de grafo relacional representado íntegramente en SQL.

Entidades principales

- graph_node
Representa un objeto técnico del EDW.

- graph_edge
Representa una relación dirigida entre objetos.

Tipos de nodos soportados (MVP)

- TABLE

- VIEW

- PROCESS

Tipos de relaciones soportadas (MVP)

- DEPENDS_ON

- FEEDS

📌 El modelo de grafo es versionado por snapshot y no mezcla estados históricos.

4.2 Impact Analysis

Implementar análisis de impacto técnico utilizando consultas SQL recursivas.

Características principales

- Uso de WITH RECURSIVE para navegación del grafo

- Soporte para:

  - Impacto directo

  - Impacto indirecto

- Profundidad configurable según necesidad

📌 El análisis de impacto es reproducible, independiente del motor fuente y completamente auditable.

🤖 FASE 5 – TAISA Integration (Analytics & Reasoning)

(Equivalente a DataDNA – Pasos 9 a 11, con enfoque mejorado)

📌 Objetivo

Sustituir heurísticas rígidas y opacas por un motor de razonamiento explicable, capaz de analizar cambios estructurales, evaluar impacto técnico y generar recomendaciones comprensibles para humanos.

Esta fase introduce inteligencia contextual sin acoplar IA al core del sistema.

🧩 Componentes

5.1 TAISA Contract

Definir un contrato estándar de comunicación entre el sistema y TAISA, garantizando desacople, trazabilidad y reproducibilidad.

Payload estándar de análisis

{

"before_state": {},

"after_state": {},

"changes": [],

"impact_graph": []

}

Principios del contrato

- Contexto mínimo pero suficiente

- Estructura estable y versionable

- Independiente del motor fuente

- Auditabilidad completa del razonamiento

📌 TAISA no accede a la base interna ni mantiene estado persistente.

5.2 Reasoning Capabilities

TAISA debe proporcionar las siguientes capacidades mínimas (MVP):

- Evaluación de riesgo técnico
Identificación de posibles efectos adversos del cambio

- Clasificación del tipo de cambio
Ejemplo: breaking / non-breaking / informational

- Sugerencia de acciones técnicas (DDL / validaciones)
Propuestas concretas orientadas a mitigación o verificación

- Explicación en lenguaje natural
Razonamiento comprensible, auditable y orientado a humanos

📌 El razonamiento debe ser determinístico, explicable y trazable al contexto recibido.

🖥️ FASE 6 – UI / Insight Layer

(Equivalente a DataDNA – Pasos 12 y 13)

📌 Objetivo

Visualizar el valor generado por el sistema, no su complejidad técnica.
La UI actúa como una capa de validación y comunicación, no como una herramienta BI ni un producto final.

🧩 Vistas mínimas requeridas (MVP Demo)

La demo debe incluir las siguientes vistas esenciales:

- Snapshots
Visualización de estados capturados del EDW, con información temporal y fuente.

- Changes Detected
Listado de cambios estructurales detectados entre snapshots, con tipo y objeto afectado.

- Impacted Objects
Visualización del impacto directo e indirecto generado por cada cambio.

- TAISA Explanation
Presentación del razonamiento de TAISA:

  - Clasificación del cambio

  - Nivel de riesgo

  - Recomendaciones

  - Explicación en lenguaje natural

📌 La UI debe priorizar claridad, jerarquía y narrativa, no densidad de datos.

🛠 Tecnologías sugeridas

Opciones recomendadas para el MVP:

- Streamlit (opción preferida para demo por velocidad y claridad)

- FastAPI + HTML simple (alternativa liviana)

Restricciones explícitas:

- ❌ Sin herramientas BI externas

- ❌ Sin dashboards complejos

- ❌ Sin lógica de negocio en la UI

🐳 FASE 7 – Dockerization & Demo Packaging

📌 Objetivo

Garantizar un despliegue inmediato, reproducible y autónomo del sistema completo, permitiendo ejecutar la demo de Kalido-Lite + TAISA en minutos y en cualquier entorno con Docker, sin configuración manual compleja.

Esta fase convierte el diseño y desarrollo en una demo tangible y portable.

🧩 Componentes

El paquete de demo debe incluir los siguientes servicios dockerizados:

- PostgreSQL Container
Base de datos interna del sistema, con esquema y datos iniciales controlados.

- Backend API
Servicio FastAPI que orquesta snapshots, diff, impacto y razonamiento.

- UI
Capa de visualización e insights para la demo.

- Configuración TAISA

  - Modo mock para demo offline

  - O integración con TAISA real vía API

📌 Todos los componentes deben comunicarse exclusivamente mediante red interna de Docker.

🧪 FASE 8 – Demo Funcional (MVP)

📌 Objetivo

Demostrar de forma clara y tangible que no es necesario Kalido para cubrir el flujo crítico de análisis de metadata, detección de cambios, impacto y razonamiento.

Esta fase valida el enfoque completo de Kalido-Lite + TAISA como sustituto interno viable.

🧭 Recorrido de la demo

La demo funcional debe ejecutar, de forma secuencial y comprensible, el siguiente flujo end-to-end:

- Metadata Extract
Captura de metadata estructural mediante templates y adaptadores.

- Snapshot
Persistencia de un estado completo del EDW en PostgreSQL.

- Diff
Detección de cambios estructurales entre snapshots.

- Lineage
Construcción del grafo técnico y relaciones entre objetos.

- Impact
Cálculo de impacto directo e indirecto a partir de los cambios detectados.

- TAISA Reasoning
Interpretación inteligente de los cambios:

  - Clasificación

  - Evaluación de riesgo

  - Recomendaciones

  - Explicación en lenguaje natural

📌 Cada paso debe ser visible, explicable y reproducible durante la demo.

📈 FASE 9 – Evolución (Post-MVP)

📌 Objetivo

Definir las líneas de evolución del sistema una vez validado el MVP, permitiendo escalar capacidades, robustecer seguridad y ampliar el alcance funcional sin comprometer los principios arquitectónicos establecidos.

🚀 Líneas de evolución

Tras la validación del MVP, el sistema puede evolucionar en las siguientes dimensiones:

- Más motores de datos
Incorporación de nuevos adaptadores para otros motores (cloud, on-premise, analíticos), reutilizando el modelo de templates.

- Parsing más avanzado
Análisis más profundo de SQL, dependencias lógicas y patrones de uso complejos.

- Seguridad avanzada
Autenticación y autorización robusta, control de accesos, auditoría extendida y segregación de responsabilidades.

- Integración con herramientas BI
Exposición de insights y resultados hacia plataformas de visualización y consumo analítico.

- Automatización completa
Ejecución programada de snapshots, diff, impacto y razonamiento, con alertas y flujos automáticos.

📌 Todas las evoluciones deben respetar el diseño desacoplado y la trazabilidad del sistema.